АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2011	        № 32

с. Инкино

| О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Инкинского сельского поселения в 2011 году |  |
| --- | --- |

С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить оперативно-хозяйственную паводковую комиссию в составе:

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Вариводова Г.Н. | Председатель комиссии, Глава поселения |
| Кульменев Е. В. | Заместитель председателя комиссии, ведущий специалист Администрации поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Волшуков В.Н. | Частный предприниматель |
| Королев С.Н. | По согласованию |
| Коновалова Е. В. | Депутат Совета поселения, специалист по социальной работе (по согласованию) |
| Мурзин А. Г. | Специалист Администрации поселения |
| Поротников П.М. | Участковый уполномоченный инспектор (по согласованию) |

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2011 года (приложение № 1).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных (приложение № 2).

4. Утвердить план эвакуации населения п. Юрты при прохождении весеннего половодья 2011 года (приложение № 3).

5. Ведущему специалисту Администрации поселения Е.В. Кульменеву в срок до 1 апреля 2011 года подготовить и направить в отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района донесение о готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод.

6. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения							     Г. Н. Вариводова

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  01.03.2011  № 32

План мероприятий

по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести подворный обход хозяйств, подвергающихся наводнению | март | Вариводова Г.Н. Кульменев Е.В. |
|  | Обеспечить бесперебойную телефонную связь с п. Юрты | апрель-июнь | Ашурков В.П. |
|  | Заключить срочные договора с владельцами маломерных судов для проведения аварийно-спасательных работ | март | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести контроль за изготовлением подручных плавсредств населением п. Юрты | до 17.04.2011 | Кульменев Е.В. |
|  | Подготовить и держать в технической готовности транспортные средства для эвакуации населения | март | Волшуков В.Н. Королев С.Н. |
|  | Обеспечить запас продуктов питания и предметов первой необходимости для население п. Юрты | до 1 апреля | ИП Иконов |
|  | Обеспечить необходимым запасом медикаментов жителей д. Юрты | до 1 апреля | Макарова Р.В. |
|  | Подготовить вертолетную площадку | март | Кульменев Е.В. |
|  | Подготовить АС машину и использовать её для откачки паводковых вод | март | Иванов В.В. |
|  | Провести работу с населением по вопросу очистки улиц от снега и пропуску талых вод | март-апрель | Кульменев Е.В. |
|  | Организовать работу по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоемы | до 20 марта | Кульменев Е.В. |
|  | Подготовить запас ГСМ для проведения аварийно-спасательных работ | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести рейд по проверке готовности населения к паводку | 31 марта | Кульменев Е.В. Поротников П.М. |
|  | Составить план-схему размещения жилых домов, улиц и проездов п. Юрты | до 1 апреля | Кульменев Е.В. |
|  | Провести заседание оперативно-хозяйственной комиссии с повесткой «О выполнении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период» | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Организовать временное наблюдение за уровнем рек с предоставлением ежедневной информации в отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района | с 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | В период паводка организовать круглосуточное дежурство в п. Юрты | с 1 апреля | Вариводова Г.Н. |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  01.03.2011  № 32

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧП Волшуков В.Н. | Трактор Т-157К Трактор МТЗ-82 |
| 2 | Администрация Инкинского поселения | Автомобиль УАЗ |
| 3 | Барышев А.Ф. | Моторная лодка |
| 4 | Коновалов М.П. | Моторная лодка |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  01.03.2011  № 32

План эвакуации

населения п. Юрты при прохождении весеннего половодья 2011 года

- Описание расположения населенного пункта

Поселок Юрты расположен на левом берегу р. Обь при слиянии р. Шуделька и р. Обь. Расстояние до с. Инкино – 3,4 км., до районного центра – г. Колпашево – 103 км. От села Инкино поселок Юрты отрезан Инкинской протокой. Во время паводка мост через Инкинскую протоку затапливается полностью, также затапливается пойма р. Шуделька. Сообщение только водным путем.

- Описание паводковой ситуации

Во время большой воды все жилые дома затапливаются, вода выступает выше уровня пола на 10-15 см. За последние 20 лет такого уровня воды не наблюдалось.

- Поквартирный список населения п. Юрты:

| № п/п | Ф.И.О. | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визигин Виктор Миронович | Ул. Проточная,1 |  |
| 2 | Визигина Елена Тарасовна |  |  |
| 3 | Козинец Марина Ивановна | Ул. Проточная, 17 кв. 3 |  |
| 4 | Масалов Максим Викторович |  | Проживает временно |
| 5 | Осипенко Александр Анатольевич | Ул. Проточная, 17 кв. 2 |  |
| 6 | Скворцова Римма Алексеевна | Ул. Проточная, 17 кв. 1 |  |

- Места эвакуации:

| № п/п | Место размещения | Кол-во мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом 4-х кв. ул. Советская 22 | 8 |

- Способ эвакуации:

| № п/п | Необходимая техника | Кол-во | Место сбора | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторная лодка | 2 | Берег р. Шуделька у холодильника | Кульменев Е.В. |

- Организация охраны имущества

Дежурство по графику

- Заключение договоров на привлечение сил и средств для эвакуации

Заключить 2 договора с владельцами моторных лодок:

1. Барышев Александр Федорович,

2. Коновалов Михаил Петрович.