АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017		   								 №  27

| О подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (утратило силу от 13.04.2018 № 44) |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2017  № 64-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» и в целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Инкинского сельского поселения в осенне-зимний период 2017-2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Инкинского сельского поселения к работе в зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению № 1;

1.2. Сводный финансовый план подготовки к работе в зимний период 2017-2018 годов отраслей жилищно-коммунального хозяйства по Инкинскому сельскому поселению согласно приложению № 2;

1.3. перечень основных объектов ЖКХ на 01.01.2017 по Инкинскому сельскому поселению согласно приложению № 3;

1.4. план потребности в топливно-энергетических ресурсах Инкинского сельского поселения на отопительный период 2017 - 2018 гг. согласно приложению № 4;

1.5. перечень ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и  потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду  по состоянию на 01.04.2017 согласно приложению № 5;

1.6. перечень источников теплоснабжения всех видов собственности Инкинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017. согласно приложению № 6;

1.7. Состав комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Инкинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов согласно приложению № 7;

1.8. Положение о комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов согласно приложению № 8;

2. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к 1 сентября 2017 года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Инкинского сельского поселения от 11.04.2016 № 32 «О подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения				         		             Г.Н. Вариводова

Приложение № 7  к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения от 05.04.2017 № 27

Состав

комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Инкинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариводова Галина Николаевна | Глава поселения, председатель комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 2 | Белозерцева Ольга Анатольевна | Заместитель директора по АХЧ МБОУ «Инкинская СОШ» (по согласованию) |
| 3 | Блинков Юрий Дмитриевич | Государственный инспектор Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (по согласованию) |
| 4 | Кульменева Елена Викторовна | Заместитель Главы поселения - управляющий делами Администрации поселения |
| 5 | Коновалов Геннадий Александрович | Старший водитель пожарной машины (по согласованию) |
| 6 | Мурзин Александр Георгиевич | Специалист Администрации поселения |
| 7 | Сташ Вера Вячеславовна | Заведующий КДС «Инкинский Дом культуры» |

Приложение № 8 к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения от 05.04.2017 № 27

Положение

о комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

1.  Комиссия для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов (далее – комиссия) является совещательным органом, созданным для осуществления согласованных действий органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории  Инкинского сельского поселения по вопросам контроля за ходом подготовки объектов хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Инкинского сельского поселения (далее – поселение) к работе в ОЗП;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в ОЗП объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения, в том числе с выездом на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке  хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП. Их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселении.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать информацию у органов местного самоуправления поселения информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления поселения и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления поселения и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

2) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие один из членов комиссии в соответствии с поручением председателя.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на комиссии.

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация поселения.

- Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.