АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2010		№ 34

с. Инкино

| О внесении изменения в распоряжение № 31 от 18.03.2010 |  |
| --- | --- |

1. Внести изменения в распоряжение от 18.03.2010 № 31, а именно: приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста Администрации Инкинского сельского поселения О. В. Чикова.

Глава поселения								Г. Н. Вариводова

О.В. Чиков

9-31-67

Приложение к распоряжению Администрации

Инкинского сельского поселения

от 05.04.2010 № 34

План

мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ

в 2010 году на территории Инкинского сельского поселения

Колпашевского района

1.Общие сведения.

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе |  |
| 1.1 | Площадь территории всего (кв.м) | 832400 |
| 1.1.1 | Площадь требующая санитарного содержания (кв.м.) | 83312 |
| 1.1.1.1 | Площадь, требующая постоянного содержания | 312 |
| 1.1.1.2 | Площадь, требующая периодического содержания | 83000 |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О., должность. контактные телефоны) | Чиков Олег Владимирович, ведущий специалист Администрации Инкинского сельского поселения. т. 9-31-67, сот. 89016100802 |

2.Организационные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления Администрации поселения о порядке организации и проведения благоустроительных работ по поселению | Апрель 2010г. | Вариводова Г.Н. |
| 2. | Принятие нормативного акта по объявлению и проведению конкурсов по благоустройству по номинациям: - лучшее благоустройство закрепленной территории организаций и учреждений; - лучшее благоустройство приусадебного участка; - лучший цветник; - лучшая изгородь; - лучший ветеранский приусадебный участок. - отдельно приз за оригинальность | Апрель 2010г. | Вариводова Г.Н. |
| 3. | Принятие нормативного акта по проведению конкурса на лучшее оформление строительных конструкций у водоразборных колонок | Апрель 2010г. | Вариводова Г.Н. |
| 4. | Опубликование принятых НПА по благоустройству в газете «Инкинская Весточка» и на информационных стендах | Апрель 2010г. | Мурзин А.Г. |
| 5. | Заключение договоров с Центром занятости г. Колпашева на организацию общественных работ | Май 2010г. | Вариводова Г.Н. |
| 6. | Заключение договоров с Центром занятости г. Колпашева на организацию работ с подростками | Июнь 2010г. | Вариводова Г.Н. |
| 7. | Еженедельные рейды комиссии по благоустройству | Май – август 2010 г. | Чиков О.В. |
| 8. | Подведение итогов конкурсов по благоустройству, вручение дипломов, призов | Ноябрь, на Дне села | Чиков О.В. |

3.Мероприятия по благоустройству на 2010 год

3.1.План текущих мероприятий по благоустройству на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения об ответственности за сброс ТБО в неустановленных местах и неисполнение правил благоустройства | - Подворный обход - Беседы, раздача листовок | май |  |  | Чиков О.В. |
| 2. | Организация сбора и вывозка мусора | 1. Составление графика сбора и вывоз бытовых отходов; 2. Уборка бесхозяйных территорий; 3. Уборка несанкционир-ых свалок | Май-август | 6,0 | Местный бюджет |  |
| 3. | Содержание дорог | 1.Ямочный ремонт по пер.Светлый; 2. Грейдирование и подсыпка по пер. Больничный | июнь-июль | 220,0 | Районный бюджет |  |
| 4. | Содержание кладбищ в с. Инкино, д. Пасека | 1. Ремонт изгороди; 2. Регулярный выкос травы; 3. Уход за «бесхозными» могилами. | май - сентябрь | 15,0 | Местный бюджет |  |
| 5. | Подготовка спортивной площадки для проведения летней межпоселенческой спартакиады | 1. Строительство универсальной площадки для волейбола и баскетбола; 2. Обновление имеющихся конструкций; 3. Перенос городошной площадки; 4. Обустройство футбольного поля. | Май-август | 5,0 | Местный бюджет |  |

3.2.План дополнительных мероприятий по благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление аншлагов «Свалка мусора запрещена» | 1. Покраска; 2. Нанесение надписи | май |  |  | Чиков О.В. |
| 2. | Проведение конкурсов на лучшее благоустройство |  | Май-сентябрь | 15,0 | Местный бюджет |  |
| 3. | Проведение конкурса на лучшее оформление строительных конструкций у водоразборных колонок | - Объявление конкурса - Проведение - подведение итогов - награждение | Июль | 1,8 | Местный бюджет |  |
| 4. | Обустройство территории памятной стелы на берегу | - Установка металлических цепей; - Покраска | Июнь |  |  |  |
| 5. | Благоустроительные работы у памятника войнам, погибшим в годы ВОВ на берегу | - Уборка территории; - Покраска изгороди; - Высадка цветов | Май |  |  |  |
| 6. | Разбивка сквера в центре с. Инкино: | - Изготовление и устройство ажурной деревянной изгороди; - Устройство фонтана; - Разбивка клумб, высадка деревьев, цветов; - Изготовление и установка резных деревянных лавочек. | Июнь-август | 40,0 | Местный бюджет |  |
| 7. | Обустройство детской площадки в д. Пасека | - Установка изгороди; - Покраска конструкций | Июль |  |  |  |