АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022	 									       № 21

с. Инкино

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Инкинского сельского поселения в 2022 году

На основании постановления Администрации Колпашевского района Томской области от 17.02.2022 № 197 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2022 году» и  с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2022 года.

2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной паводковую комиссии:

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Вариводова Г.Н. | Председатель комиссии, Глава поселения |
| Мурзин А.Г. | Заместитель председателя комиссии, специалист Администрации поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Коновалов Г.А. | Старший водитель ОП № 8 (по согласованию) |
| Любченко Н.М. | Администратор с. Иванкино |
| Любченко С.А. | по согласованию |
| Самородова Т.В. | Администратор с. Копыловка |
| Панов Е.А. | директор МУП «Энергетик» (по согласованию) |
| Ефимов В.Н. | электрик-сантехник |
| Пусев А.Н. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |

3. Утвердить:

- план мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2022 года (приложение № 1).

- состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных (приложение № 2).

- схему оповещения населения о чрезвычайной ситуации (приложение № 3).

4. Специалисту Администрации поселения А.Г. Мурзину	 в срок до 1 апреля 2022 года подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района донесение о готовности муниципального образования «Инкинское сельское поселение» к пропуску паводковых вод.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения							     Г. Н. Вариводова

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Администрации Инкинского сельского поселения

от  15.03.2022  № 21

План мероприятий

по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период  2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести подворный обход хозяйств, подвергающихся наводнению | март | Вариводова Г.Н. Самородова Т.В. Любченко Н.М. |
|  | Заключить срочные договора с владельцами маломерных судов для проведения аварийно-спасательных работ | март | Вариводова Г.Н. |
|  | Подготовить и держать в технической готовности транспортные средства для эвакуации населения | март | Малахов В.Г. Любченко С.А. |
|  | Провести контроль за изготовлением подручных плавсредств населением с. Копыловка | до 1 апреля | Самородова Т.В. |
|  | Подготовить вертолетную площадку | март | Мурзин А.Г. Самородова Т.В. Любченко Н.М. |
|  | Подготовить АС машину и использовать её для откачки паводковых вод | март | Иванов В.В. |
|  | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов | до 23 марта | Мурзин А.Г. Самородова Т.В. Любченко Н.М. |
|  | Провести работу с населением по вопросу очистки улиц от снега и пропуску талых вод | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. Самородова Т.В. Любченко Н.М. |
|  | Организовать работу по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоемы | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. Самородова Т.В. Любченко Н.М |
|  | Подготовить запас ГСМ для проведения аварийно-спасательных работ | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести рейд по проверке готовности населения к паводку | 31 марта | Вариводова Г.Н. Самородова Т.В. Любченко Н.М |
|  | Создать запас необходимых медикаментов в с. Иванкино, с. Копыловка | март | Морозова Н.Л. Старикова Ю.А. |
|  | Создать запас продуктов первой необходимости в с. Иванкино, с. Копыловка | март | Вариводова Г.Н., Старикова Ю.А. Шмидт Р.А. |
|  | Контролировать бесперебойное обеспечение сел Иванкино, Копыловка электроэнергией | Апрель-май | Панов Е.А. |
|  | Составить план-схему размещения домов, улиц и проездов с. Копыловка, п. Зайкино | до 1 апреля | Самородова Т.В. |
|  | Составить план-схему размещения жилых домов, улиц и проездов подтопляемой зоны с. Инкино | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Составить план-схему размещения жилых домов, улиц и проездов подтопляемой зоны с. Иванкино | до 1 апреля | Любченко Н.М. |
|  | Уточнить паспорта безопасности и паспорта гидрологической безопасности населённых пунктов Инкино, Иванкино, Копыловка | до 25.03 | Вариводова Г.Н. Самородова Т.В. Любченко Н.М |
|  | Провести заседание оперативно-хозяйственной комиссии с повесткой «О выполнении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период» | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Организовать временное наблюдение за уровнем рек с предоставлением ежедневной информации в отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района | с 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Организовать в период паводка круглосуточное дежурство за изменением уровня воды в р. Кеть | Май-июнь | Самородова Т.В. |
|  | Организовать в период паводка круглосуточное дежурство за изменением уровня воды на р. Обь в районе с. Иванкино | Май-июнь | Любченко Н.М. |
|  | В целях информирования населения о запрете перехода по льду через р. Кеть в береговой полосе установить предупреждающие аншлаги | Апрель - Май | Самородова Т.В. |
|  | В целях информирования населения о запрете перехода по льду через р. Пурьянга в береговой полосе установить предупреждающие аншлаги | Апрель - Май | Любченко Н.М. |

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Администрации Инкинского сельского поселения

от  15.03.2022  № 21

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| с. Инкино |  |  |
| 1 | Жердин А.В. | Трактор ДТ-75 |
| 2 | ИП Раздобреева И.А. | Трактор МТЗ-82 |
| 3 | Администрация Инкинского поселения | Автомобиль УАЗ Трактор МТЗ-82 |
| 4 | Коновалов А.М. | Моторная лодка |
| с. Копыловка, п. Зайкино |  |  |
| 1 | ИП Малахов В.Г. | Трактор Т-157К |
| 2 | Шмидт Р.А. | Катер ПС-5 |
| 3 | Администрация Инкинского поселения | Автомобиль УАЗ |
| 4 | Малахов В.Г. | Моторная лодка |
| 5 | Ефимов В.Н. | Моторная лодка |
| 6 | Самородов С.М. | Моторная лодка |
| с. Иванкино |  |  |
| 1 | Сычин Н.С. | Моторная лодка |
| 2 | Любченко С.А. | Моторная лодка |
| 3 | Администрация Инкинского поселения | Трактор ДТ-75 |

Приложение № 3

Утверждено

постановлением Администрации Инкинского сельского поселения

от  15.03.2022  № 21

Схема

оповещения населения о чрезвычайной ситуации

Глава поселения

Оперативный дежурный ЕДДС района

Первый обнаруживший ЧС

КПЛЧС и ОПБ

Н А С Е Л Е Н И Е

Привлеченные силы и средства

Администратор села

Работник Администрации уполномоченный на решение задач ГО

(дежурный по Администрации)